|  | ИП Крылов Иван Васильевич ИНН 352526900865 |  |  | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава Идринского района Безъязыкова Галина Викторовна ____________/____________/ «___» _____________ 2022 г. М.П. |  |
| ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ до 2033 года |  |  |  |  |
|  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич ____________/___________/ «___» _____________ 2022 г. М.П. |  |
| г. Вологда 2022 год |  |  |  |  |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	6

1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	9

1.1 Анализ положения Майского сельсовета в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	9

1.2 Социально-экономическая характеристика Майского сельсовета, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	10

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	12

1.3.1. Автомобильный транспорт	12

1.3.2. Водный транспорт	12

1.3.3. Воздушный транспорт	12

1.3.4. Железнодорожный транспорт	12

1.4. Характеристика сети дорог Майского сельсовета, параметры дорожного движения.	12

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации. Обеспеченность парковками (парковочными местами), объектами дорожного сервиса	14

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	14

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	15

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	15

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения	15

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	15

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения	16

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры	17

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	18

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ МАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА	19

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития	19

2.2. Прогноз транспортного спроса Майского сельсовета, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	19

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	20

2.4. Прогноз развития дорожной сети	21

2.5. Прогноз уровня автомобилизации	21

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения	21

3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	23

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	25

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	25

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	26

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	27

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	27

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	27

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог	28

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	29

5.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения	29

5.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем	29

5.3. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности	31

5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности	31

6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	33

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	37

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА	41

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Одним из основополагающих условий развития сельского поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

демографическое развитие;

перспективное строительство;

состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Основными целями программы являются:

Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

обеспечение условий для управления транспортным спросом;

создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам
хозяйственной деятельности;

условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Майского сельсовета Идринского района Красноярского края. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс РФ; Федеральные законы № 289-ФЗ от 1 апреля 2013 г., № 340-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Схема территориального планирования Идринского района Красноярского края Генеральный план Майского сельсовета; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик (полное и сокращенное наименование) | Администрация Идринского района Красноярского края 662680, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 16 контактное лицо – начальник отдела ЖКХ и строительства Храпов Евгений Николаевич тел. 8 (39135) 22-9-08, e-mail: arhidra@gmail.com |
| Исполнитель | ИП Крылов И.В. 160000, г. Вологда, ул. Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н тел: 8-8172-503-532 |
| Цели и задачи программы | Целями работ являются: - Развитие транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов - Развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта - Развитие инфраструктуры пешеходного передвижения - Организация дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения - Развитие сети дорог. Задачи работ: - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей увеличение пассажирооборота, товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике - Предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры - Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры - Обеспечение условия для пешеходного передвижения населения, повышение безопасности дорожного движения - Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы - Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности, развитие в соответствии с транспортным спросом, развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, повышение качества содержания транспортной инфраструктуры, снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации программы | Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, в том числе показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности: - Количество маршрутов наземного транспорта, ед. - Протяженность маршрутов наземного транспорта, км - Число остановочных площадок (оборудованных), ед. - Содержание автомобильных дорог, % - Содержание системы уличного освещения, % - Протяженность отремонтированных а/д, км - Реконструируемых автомобильных дорог, км - Протяженность улично-дорожной сети, км - Вновь обустроенных тротуаров, км - Дорожных знаков, шт. - Количество зарегистрированных ТС, ед. - Кол-во ДТП, ед. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию, ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному, повысить транспортную доступность территорий 2. Мероприятия по совершенствованию пешеходной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит повысить качество пешеходного передвижения населения. 3. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры общественного транспорта 4. Мероприятия по организации дорожного движения |
| Срок и этапы реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2023 – 2033 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. Этапы реализации программы: I этап: 2023-2027 гг.; II этап: 2028-2033 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет в 2023-2033 годах – 309033,8 тысяч рублей за счет бюджетных средств разных уровней. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023 – 2033 годах, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета. |

1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1 Анализ положения Майского сельсовета в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

В рамках муниципального устройства в границах административно-территориальных единиц Красноярского края существуют муниципальные образования:

- 17 городских округов

- 3 муниципальных округа;

- 41 муниципальных район, в составе которых 26 городских и 457 сельских поселений.

Идринский район – субъект Российской Федерации в южной части Красноярского края. В состав района входят 16 сельсоветов со статусами сельских поселений, в т.ч. Майский сельсовет.

Майский сельсовет расположен в южной части района. Село Майское Утро, расположено на расстоянии 575 км от краевого центра г. Красноярска, в 120 км от ближайшей железнодорожной станции Курагино и в 13 км от районного центра села Идринское, удаленность от основных путей сообщения 4 км. Деревня Малый Телек расположена на расстоянии 12 км от административного центра муниципального образования Майский сельсовет.

Границы Майского сельского поселения установлены Законом Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3031 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Идринский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».

Майский сельсовет граничит:

- На севере и западе – с Краснотуранским районом;

- На юге – с Добромысловским, Большехабыкским сельсоветами Идринского района;

- На востоке – с Идринским сельсоветом Идринского района;

- На северо-востоке – с Большетелекским сельсоветом Идринского района.

Визуально границы сельсовета и представлены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 Карта-схема границ Майского сельсовета

Краткая характеристика Майского сельсовета

В состав Майского сельсовета входят два населенных пункта: с. Майское Утро (административный центр), д. Малый Телек. Площадь сельсовета составляет 7334,5 га (в соответствии с генеральным планом.

Существуют два варианта сообщения с краевым центром – г. Красноярском: по автомобильной дороге Минусинск - Городок - Беллык - Идринское с выходом на федеральную автомобильную дорогу М-257 «Енисей» через Минусинск, через паромную переправу в с. Новоселово.

Основной транспортной осью является а/д 04К-014 Минусинск - Городок - Беллык - Идринское, которая связывает населенные пункты сельсовета с сетью дорог района. Связь отдельных населенных пунктов сельсовета с данной а/д осуществляется посредством а/д общего пользования - подъездов к ней.

1.2 Социально-экономическая характеристика Майского сельсовета, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Анализ социально-экономической ситуации

Одной из важнейших отраслей в реальном секторе экономики является сфера сельского хозяйства. ООО «Ирина» – крупный сельхозпроизводитель в Красноярском крае, формирующий социально-экономический потенциал сельсовета. В компании трудоустроена и занята значительная часть экономически-активного населения. На территории поселения также расположены 127 личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ).

Основная специализация – это выращивание зерновых культур и производство продукции животноводства (все ЛПХ производят и сдают в кооператив молоко). Поголовье крупного рогатого скота (далее – КРС) и лошадей сосредоточено на частном производстве ООО «Ирина».

Малое предпринимательство представлено 2 индивидуальными предпринимателями.

Село Майское Утро является административно-культурным центром поселения. Система образования представлена двумя учреждениями: МКОУ Стахановская СОШ, МКДОУ д/с «Сказка». Сфера культуры и искусства представлена двумя учреждениями: библиотека, сельский дом культуры. Спортивная сфера представлена следующими объектами: тренажерный зал (расположен в СДК), спортивный зал (расположен в Стахановской СОШ), стадион. На территории сельсовета действуют два учреждения здравоохранения: стахановский фельдшерско-акушерский пункт. Сфера торговли представлена объектами в ведении малого предпринимательства: магазин «Диана» (ИП Денисенко); магазин «Татьяна» (ИП Милкина).

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Согласно динамике численности населения (таблица 1.1), население сельсовета за последние годы несколько увеличилось.

Таблица 1.1.

Численность населения Майского сельсовета

| Населенный пункт | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Майский сельсовет, в т.ч.: | 395 | 395 | 395 | 393 | 393 | 396 | 384 |
| село Майское Утро | 388 | 388 | 388 | 386 | 386 | 389 | 377 |
| деревня Малый Телек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта

К реализованным мероприятиям в сфере градостроительства в Майском сельсовете за 2021 год можно отнести:

- разработку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Идринского сельсовета, разработку Проекта генерального плана Майского сельсовета Идринского района

- замену уличного освещения – установлено 45 уличных светодиодных светильников на сумму 476341,2 руб.

На территории сельсовета проводится содержание автомобильных дорог. Организация, занимающая содержанием улично-дорожной сети - ДРСУ-10. Специальная техника, применяемая в обслуживании дорог (МТЗ 82 – 1 шт.) находится в неудовлетворительном состоянии.

Оценка транспортного спроса

Потребность в передвижении называют транспортным спросом. Он выражается в виде пассажиропотоков, грузопотоков, пешеходных потоков, объемов движения и перевозки, общей подвижности населения. При этом вся инфраструктура общественного транспорта, подвижной состав и другие составляющие (или комплекс параметров, их характеризующих) - транспортное предложение. Транспортное предложение на прямую воздействует на транспортный спрос, при качественной модернизации транспортной системы или отдельных её элементов всегда наблюдается рост тех или иных показателей транспортного спроса. Транспортный спрос определяется показателями транспортной подвижности населения. Подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении зависит от уровня развития общества, социальной структуры, уклада жизни, характера расселения по территории поселения, культурно-бытовых потребностей, концентрации мест жительства и мест работы, градостроительного развития территории.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения с определенными целями к объектам тяготения. Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- Объекты социальной сферы. Учебные - поездки учащихся в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15-25 %. Культурно-бытовые - поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

- Объекты трудовой деятельности. Служебные - поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей. Трудовые - поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50-60 %.

Сельсовет характеризуется удовлетворительным уровнем транспортного спроса.

На территории поселения пассажирские перевозки наземным транспортом представлены маршрутами:

Идринское-д. Малый Телек-г. Минусинск-с. Идринское;

с. Идринское-с. Майское Утро-с. Идринское.

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В системе транспортного обслуживания сельсовета участвует только автомобильный транспорт.

1.3.1. Автомобильный транспорт

Связь Майского сельсовета с районным центром с. Идринское, осуществляется автомобильным транспортом по а/д 04К-014 Минусинск - Городок - Беллык - Идринское. Связь с. Майское утро с данной а/д осуществляется посредством а/д 04Н-386 Подъезд к Майскому Утру. Более подробная информация по автомобильным дорогам представлена в разделе 1.4.

К инфраструктуре наземного пассажирского транспорта относятся также остановки общественного транспорта. На территории поселения находится 2 остановочных пункта.

1.3.2. Водный транспорт

На территории сельсовета регулярное сообщение водным транспортом отсутствует.

1.3.3. Воздушный транспорт

На территории сельсовета регулярное сообщение воздушным транспортом отсутствует.

1.3.4. Железнодорожный транспорт

На территории сельсовета регулярное сообщение железнодорожным транспортом отсутствует.

1.4. Характеристика сети дорог Майского сельсовета, параметры дорожного движения.

Транспортная инфраструктура автомобильного транспорта представлена автомобильными дорогами: регионального, а также местного значения. Общая протяженность дорог на территории поселения составляет 26,73 км. Общая характеристика дорожной сети на территории муниципального образования представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Протяженность дорог на территории Майского сельсовета

| № п/п | Показатели | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | 26,73 |
| 1.1 | Федерального значения | 0 |
| 1.2 | Регионального значения | 18,13 |
| 1.3 | Местного значения | 8,6 |

Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории поселения, представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Автомобильные дороги регионального значения (проходящие в границах сельсовета)

| N | Наименование автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | Протяженность дорог, км | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минусинск – Новоселово-Идринское | 14,13 | 04 ОП РЗ 04К-014 |
| 2 | Подъезд к Майскому Утру | 4,0 | 04 ОП МЗ 04Н-386 |

Улично-дорожная сеть Майского сельсовета

Перечень объектов дорожной сети местного значения Майского сельсовета представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Автомобильные дороги местного значения

| Категория сельских улиц и дорог | Наименование улицы | Протяженность, км | Площадь покрытия, м2 | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главная улица | с. Майское Утро ул. Советская | 0,7 | 4900 | асфальто-бетонное |
| Основная улица в жилой застройке | с. Майское Утро ул. Молодежная | 1,6 | 9100 | асфальто-бетонное |
|  | с. Майское Утро ул. Советская | 0,7 | 4900 | асфальто-бетонное |
| Второстепенная улица в жилой застройке | с. Майское Утро ул. Мира | 1,5 | 7700 | гравийно-щебеночное |
|  | с. Майское Утро ул. Зеленая | 0,8 | 5600 | гравийно-щебеночное |
|  | с. Майское Утро ул. Трактовая | 0,3 | 2100 | асфальто-бетонное |
|  | с. Майское Утро ул. Заречная | 0,4 | 2000 | грунтовое |
|  | д. Малый Телек ул. Гагарина | 0,7 | 4900 | гравийно-щебеночное |

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения и их отнесение к категориям автомобильных дорог на территории поселения осуществляется в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

К основным недостаткам улично-дорожной сети в муниципальном образовании относится:

- не все дороги в МО имеют асфальтобетонное  покрытие.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации. Обеспеченность парковками (парковочными местами), объектами дорожного сервиса

Уровень автомобилизации на территории Майского сельсовета представлен в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Уровень автомобилизации Майского сельсовета

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Уровень автомобилизации | авт./1000 жит. | 235 |
| Кол-во автомобилей | шт. | 95 |

Хранение легковых автомобилей осуществляется преимущественно на придомовых территориях. Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

На территории поселения дефицита парковочных мест не наблюдается. Учитывая высокий процент населения, проживающего в индивидуальной жилой застройке и дальнейшее развитие индивидуального жилищного строительства, прогнозируется, что жители будут обеспечены местами для постоянного хранения автомобилей на своих приусадебных и придомовых участках.

Хранение автомобильного транспорта общего пользования и грузового транспорта осуществляется на территории хозяйствующих предприятий.

На территории поселения здания и сооружения автосервиса отсутствуют.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Автомобильный транспорт

На территории поселения пассажирские перевозки наземным транспортом представлены муниципальными маршрутами (таблица 1.6).

Таблица 1.6

Маршруты, проходящие по территории Майского сельсовета

| Номер маршрута | Наименование маршрута (указание начального и конечного остановочных пунктов) | Протяженность маршрута, км | Наименование организации, осуществляющей перевозки по данному маршруту |
| --- | --- | --- | --- |
| 679 | с. Идринское-д. Малый Телек- г. Минусинск-с. Идринское | 210 | АО Краевое АТП Идринский участок |
| 115 | с. Идринское-с. Майское Утро- с. Идринское | 12 | АО Краевое АТП Идринский участок |

Показатели деятельности автотранспорта по пассажирским маршрутам регулярных перевозок представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Показатели деятельности автотранспорта по пассажирским маршрутам

| Показатель | Ед. изм. | 01.01.2022 |
| --- | --- | --- |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | 100 |
| Количество выполненных рейсов по маршрутам | ед. | 3 |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | 2470 |

Водный транспорт

На территории поселения регулярное сообщение водным транспортом отсутствует.

Воздушный транспорт

На территории поселения регулярное сообщение воздушным транспортом отсутствует.

Железнодорожный транспорт

На территории поселения регулярное сообщение железнодорожным транспортом отсутствует.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) не должны превышать 30 мин. Применительно к сельсовету данные мероприятия выполняются – из-за небольших размеров селитебных территорий.

Для передвижения пешеходов тротуары и пешеходные дорожки не предусмотрены. На территории сельсовета обустроен 1 пешеходный переход.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории сельсовета не предусмотрены.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

В настоящее время на территории сельсовета отсутствуют транспортные хабы, перегрузочные площадки или какие-либо крупные потребители услуг грузового транспорта. Грузоперевозки по территории поселения осуществляются с целью текущего обслуживания предприятий и организаций поселения, обслуживания граждан. Информация по грузовым автомобильным перевозкам внутри поселения представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Показатели деятельности грузового автотранспорта

| Наименование показателя | Ед. изм. | 01.01.2022 |
| --- | --- | --- |
| Перевезено грузов | тыс. тонн | 58,769 |
| Грузооборот | тыс. км | 881,535 |
| Средняя дальность перевозки 1 тонны груза | км | 15 |

Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляются силами ДРСУ-10. В содержании дорог участвует специализированная техника.

Качество содержания дорог находится на удовлетворительном уровне, в зимнее время осложнено погодными условиями.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Согласно анализу аварийности, за период 2019-2021 гг., на территории Майского сельсовета ДТП отсутствуют.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения количества автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований:

1) Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения.

2) Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах.

3) Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся – озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей.

4) Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.

5) При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.

6) Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.

Транспорт является одним из крупных загрязнителей окружающей среды на территории поселения. Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработанных газов транспортных двигателей. Почти стопроцентное содержание жидких и газообразных веществ в выбросах от автотранспорта приводит к формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру муниципального образования и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения

В ходе разработки программы был выполнен обзор имеющихся документов территориального планирования и иных нормативных документов и программ, которые предусматривают, в т.ч., мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры поселения:

- Генеральный план Майского сельсовета (решение Идринского районного совета депутатов №14-96-р от 30.06.2022)

- Схема территориального планирования Идринского района Красноярского края (решение №19-187-р от 21.12.2012)

1.11.1 Мероприятия в области транспортной инфраструктуры, предусмотренные генеральным планом Майского сельсовета

Генеральный план Майского сельсовета предусматривает реконструкцию существующей улично-дорожной сети сельсовета протяженностью 6,3 км, в т.ч.:

- замену покрытий с гравийного и грунтового на асфальтобетон,

- доведение параметров проезжей части до 7 м,

- устройство водоотвода, тротуаров, озеленения,

- спрямление искривленности улиц,

- создание одинаковой ширины улиц в красных линиях.

Расширение улиц в красных линиях не предусматривает тотального сноса, а при необходимости нового строительства, дома должны строиться с учетом новых красных линий, в том числе:

- Село Майское Утро, к реконструкции генеральным планом предлагается 5,3 км существующей улично-дорожной сети села, с устройством капитального типа покрытия.

- Деревня Малый Телек, к реконструкции генеральным планом предлагается 1,0 км существующей улично-дорожной сети села с устройством капитального типа покрытия.

На перспективу, в связи с ростом уровня автомобилизации, увеличится интенсивность движения на улично-дорожной сети сельсовета. Требуется осуществлять постоянный ремонт автомобильных дорог.

1.11.2 Мероприятия в области транспортной инфраструктуры, предусмотренные схемой территориального планирования Идринского района Красноярского края

Схема территориального планирования предусматривает:

- Реконструкцию а/д Подъезд к Майскому Утру – 4,0 км, под IV категорию

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

При анализе оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 10.01.2021);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 17.01.2021) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О безопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 01.03.2021) «О Правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Приказ Минтранса России от 26.05.2016 № 131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах».

- ОДМ 218.4.0052010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

- «Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах» № ОС-555-р от 19.06.2003.

- Устав Идринского района

- Схема территориального планирования Идринского района Красноярского края

- Генеральный план Майского сельсовета

Таким образом на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Согласно Приложению 3 к решению сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение сельского совета депутатов от 17.12.2021г № 16-47-р «О бюджете Майского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» № ВН-26-66-р от 06.07.2022 г., расходы по статье 409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) составили 1 547 087,15 руб.

На период 2023-2024 годы запланированы следующие расходы по статье 409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды): в 2023 году - 189705 руб., в 2024 году – 193011 руб.

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ МАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития

Демографическая ситуация

Прогнозная численность населения представлена в таблице 2.1. Прогноз численности населения проведен в соответствии с динамикой численности населения (раздел 1.2).

Таблица 2.1

Прогноз численности населения Майского сельсовета

| Населенный пункт | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Майский сельсовет, в т.ч.: | 388 | 385 | 383 | 380 | 379 | 367 |
| село Майское Утро | 381 | 378 | 376 | 373 | 372 | 360 |
| деревня Малый Телек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Объем планируемого жилищного строительства

Прогноз строительства жилья на территории Майского сельсовета проводился в рамках разработки Генерального плана. Прогноз строительства жилья был проведен для периода до 2040 года. Согласно нему, общая площадь жилищного фонда к 2040 году возрастет до 15,52 тыс. кв.м.

Таблица 2.2.

Характеристики жилого фонда Майского сельсовета

| Показатель | Ед. изм. | Существующее положение | 1 очередь (2030 г.) | Расчетный срок (2040 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда | кв.м | 7560 | 12351 | 15520 |
| Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 22,8 | 34,5 | 40 |
| Число домохозяйств | ед. | 127 | 186 | 226 |
| Необходимо всего общей площади | тыс.кв.м | - | 4791 | 3169 |

Количество домохозяйств в селе может быть больше, если решится проблема с расширением границ населенного пункта и выделением земли для индивидуального жилищного строительства. Административный цент Майского сельсовета является перспективным селом с отсутствующими заброшенными домами. Развитие сельского поселения возможно поддержать за счет расширения территории для проживания населения.

Увеличение площади жилищного фонда, а также обеспеченностью им возможно путем реконструкции ветхого, аварийного и изношенного жилья.

2.2. Прогноз транспортного спроса Майского сельсовета, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

На транспортный спрос влияют объекты притяжения – промышленные и социальные объекты. На расчетный срок генеральным планом предполагается строительство социальных объектов:

- Объект спорта - хоккейная площадка, с. Майское Утро

- Магазин 80 кв.м торговой площади

- Кафе на 16 посадочных мест

- Баня на 4 мест

- Предприятия бытового обслуживания на 2 места

На расчетный срок предполагается сохранение существующих маршрутов пассажирских перевозок наземного (автомобильного) транспорта.

Таблица 2.3

Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество маршрутов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Протяженность маршрутов, км | км | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |

Деятельность ж/д транспорта на территории Майского сельсовета не осуществляется и на перспективу не планируется.

Таблица 2.4

Показатели перевозок ж/д транспортом до 2033 года

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество маршрутов электричек/поездов | ед. | На территории поселения регулярная деятельность воздушного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Протяженность маршрутов | км |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во рейсов | шт/год |  |  |  |  |  |  |
| Пассажиропоток | чел. |  |  |  |  |  |  |

Деятельность воздушного транспорта на территории Майского сельсовета не осуществляется и на перспективу не планируется.

Таблица 2.5

Показатели перевозок воздушным транспортом до 2033 года

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество межмуниципальных маршрутов | ед. | На территории поселения регулярная деятельность воздушного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Протяженность маршрутов | км |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во рейсов | шт/год |  |  |  |  |  |  |
| Пассажиропоток | чел. |  |  |  |  |  |  |

Деятельность водного транспорта на территории Майского сельсовета не осуществляется и на перспективу не планируется.

Таблица 2.6

Показатели деятельности водного транспорта до 2032 года

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество маршрутов | ед. | На территории поселения регулярная деятельность водного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Протяженность | км |  |  |  |  |  |  |

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта не предусмотрено осуществление деятельности железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Приоритетным видом транспорта на срок действия программы остается наземный транспорт. Предполагается оборудование существующих остановочных пунктов (в т.ч. установка автопавильонов, дорожных знаков, освещения).

Таблица 2.7

Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожные станции | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Причал, пристань, порт | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аэропортов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число остановочных площадок (оборудованных) | ед. | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
| Протяженность автомобильных дорог | км | см.раздел 2.4 |  |  |  |  |  |

2.4. Прогноз развития дорожной сети

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет содержания автомобильных дорог.

Кроме того, предусмотрены мероприятия по реконструкции и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (таблица 2.8).

Таблица 2.8

Прогнозные значения развития дорожной сети до 2033 года, км

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность а/д, км | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,73 |
| Реконструированных а/д, км | 1,55 | 5,8 | 7,8 | 8,6 | 9 | 9 |
| Отремонтированных а/д, км | 4,7 | 9,4 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Вновь обустроенных тротуаров, км | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Дорожных знаков, шт | 43 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 |

2.5. Прогноз уровня автомобилизации

Уровень автомобилизации на расчетный срок для определения потребностей транспортной инфраструктуры, принимается на уровне 290 единиц/1000 жителей.

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2033 года, представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2033 года, ед.

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень автомобилизации, авт./1000 жителей | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 290 |
| Количество транспорта, ед. | 93 | 94 | 96 | 97 | 99 | 106 |

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается сохранение существующей ситуации по безопасности дорожного движения – полное отсутствие ДТП. Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по содержанию, реконструкции, ремонтам, освещению дорог, строительству и реконструкции пешеходной инфраструктуры.

Таблица 2.10

Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения до 2033 года

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число зарегистрированных ДТП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

постоянно возрастающая мобильность населения

пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети всех населённых пунктов;

Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

Поддержание обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Были разработаны 3 сценария на вариантной основе – вариант 1 (базовый), вариант 2 (реалистичный) и варианта 3 (оптимистичный).

Вариант 1 (базовый). Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ, без проведения реконструкций объектов транспортной инфраструктуры. Целевыми показателями (индикаторами) по сравнению с базовыми показателями для данного варианта будет снижение инвестиционной привлекательности территории, снижение численности населения за счет увеличения миграционного оттока, увеличение числа трудовых маятниковых миграций.

Вариант 2 (реалистичный). Развитие происходит в полном соответствии с прогнозными показателями с реализаций всех предложений.  Вариант предполагает мероприятия, предусмотренные предыдущим вариантом, а также реализацию мероприятий по реконструкции местных а/д, обустройству тротуаров, остановочных пунктов. Целевыми показателями (индикаторами) по сравнению с базовыми показателями для данного варианта будет стабилизация инвестиционной привлекательности территории.

Вариант 3 (оптимистичный). Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется на уровне с опережением достаточного для обеспечения комфортабельности, и безопасности передвижения населения. Вариант предполагает мероприятия, предусмотренные предыдущим вариантом, а также реализацию мероприятий по реконструкции региональных и местных автомобильных дорог. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок.

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры до 2033 года

| Показатель | Ед. изм | Существующее положение | Вариант №1 | Вариант №2 | Вариант №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |
| Количество маршрутов наземного транспорта | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Протяженность наземных маршрутов | км | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Число аэропортов, вертолетных площадок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число ж/д станций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число остановочных площадок (оборудованных) | ед. | 2(0) | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
| Содержание системы уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Содержание автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Протяженность отремонтированных а/д | км | - | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Дорожных знаков | шт | 43 | 54 | 54 | 54 |
| Протяженность реконструированных дорог | км | - | - | 5 | 9 |
| Вновь обустроенных тротуаров | км | - | - | 1,6 | 1,6 |
| Протяженность улично-дорожной сети | км | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,73 |
| Показатели автомобилизации и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных ТС, ед. | ед. | 95 | 106 | 106 | 106 |
| Кол-во ДТП | ед. /год | 0 | 0 | 0 | 0 |

Все три варианта развития транспортной инфраструктуры удовлетворяют потребностям сельсовета в настоящем времени, а также на перспективу до 2033г.

Регулярные пассажирские перевозки в настоящее время осуществляются по 2 маршрутам, обслуживают маршруты объекты транспортной инфраструктуры: 2 остановочных пункта. Вариантами развития транспортной инфраструктуры предполагается оборудование существующих остановочных пунктов, в т.ч.: установка автопавильонов, пешеходных переходов, освещения, строительство подходов (тротуаров) к посадочным площадкам.

Вариантами развития транспортной инфраструктуры предлагается обслуживание автомобильного транспорта станциями технического обслуживания, АЗС на территории с. Идринское. Строительство новых объектов возможно осуществлять с привлечением внебюджетных инвестиций.

Вариантами развития транспортной инфраструктуры предлагается содержание системы уличного освещения в полном объеме (замена лампочек и д.р.). Развитие системы уличного освещения не предполагается.

Вариантами развития транспортной инфраструктуры предлагается содержание автомобильных дорог на территории района. Всеми вариантами предусмотрен также ремонт а/д – 14,3 км (а/д Минусинск – Новоселово – Идринское на территории сельсовета). Вторым вариантом предусмотрена реконструкция местных автомобильных дорог – 5 км, в т.ч. строительство  тротуаров – 1,6 км. Третьим вариантом предусмотрена реконструкция местных и региональных автомобильных дорог, общей протяженностью 9 км.

Увеличение протяженности улично-дорожной сети не предусмотрено.

На расчетный срок предусматривается незначительное повышение уровня автомобилизации. Дефицита парковочных мест не ожидается.

Мероприятия вариантов развития транспортной инфраструктуры предусматривают наряду с программными комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, наряду с остальными мероприятиями, всеми вариантами предусматривается содержание автомобильных дорог, установка дорожных знаков.

Экономически наиболее эффективным и отвечающим насущным потребностям Майского сельсовета представляется реализация третьего (оптимистичного) варианта развития транспортной инфраструктуры.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Воздушный транспорт

На территории Майского сельсовета развитие воздушного транспорта на перспективу не планируется.

Водный транспорт

На территории Майского сельсовета развитие водного транспорта на перспективу не планируется.

Железнодорожный транспорт

На территории Майского сельсовета развитие ж/д транспорта на перспективу не планируется.

Автомобильный транспорт

В части автомобильных дорог предусматриваются мероприятия по содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Содержание автомобильных дорог проводится ежегодно, включает в зимнее время: вывоз снега, устранение наледи; в летнее время: грейдирование автомобильных дорог, нанесение разметки; круглогодично: содержание технических средств организации дорожного движения (мытье, своевременная замена дорожных знаков, ремонт искусственных неровностей, установка недостающих дорожных знаков), содержание автобусных остановок (расчистка от снега остановочных площадок, ремонт и мытье павильонов), текущий (ямочный) ремонт дорог.

Таблица 4.1

Мероприятия в области автомобильного транспорта на территории Майского сельсовета

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Районный бюджет | Бюджет МО |
| 1 Мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог» | 2022-2027 | 45 | - | 55 |
| 1.1 реконструкция а/д Подъезд к Майскому Утру | 2024-2025 | 100 | - | - |
| 1.2 реконструкция с обустройством твердого покрытия ул. Мира, с. Майское Утро | 2024-2025 | - | - | 100 |
| 1.3 реконструкция с обустройством твердого покрытия ул. Зеленая, с. Майское Утро | 2026 | - | - | 100 |
| 1.4 реконструкция с обустройством твердого покрытия ул. Заречная, с. Майское Утро | 2027 | - | - | 100 |
| 1.5 реконструкция с обустройством твердого покрытия ул. Гагарина, д. Малый Телек | 2024 | - | - | 100 |
| 1.6 реконструкция с обустройством тротуара ул. Молодежная, с. Майское Утро | 2023-2024 | - | - | 100 |
| 2 Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | 2023-2025 | 100 | - | - |
| 2.1 ремонт а/д Минусинск – Новоселово - Идринское | 2023-2025 | 100 | - | - |
| 3 Мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» | 2022-2033 | - | - | 100 |
| 3.1 Содержание дорог летнее | 2022-2033 | - | - | 100 |
| 3.2 Содержание дорог зимнее | 2022-2033 | - | - | 100 |
| 3.3 Содержание ТСОДД на улично-дорожной сети | 2022-2033 | - | - | 100 |
| 3.4 Содержание существующих автобусных остановок | 2022-2033 | - | - | 100 |
| 3.5 Текущий ремонт автомобильных дорог | 2022-2033 | - | - | 100 |
| 4 Мероприятие «Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» | 2022-2033 | 100 | - | - |
| 3.1 Содержание дорог летнее | 2022-2033 | 100 | - | - |
| 3.2 Содержание дорог зимнее | 2022-2033 | 100 | - | - |
| 3.3 Содержание ТСОДД на улично-дорожной сети | 2022-2033 | 100 | - | - |
| 3.4 Содержание существующих автобусных остановок | 2022-2033 | 100 | - | - |
| 3.5 Текущий ремонт автомобильных дорог | 2022-2033 | 100 | - | - |

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Предполагается развитие системы обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Так, предполагается приведение в соответствие к существующим нормам существующих остановочных пунктов автопавильонами, освещением, знаками (2 шт).

Таблица 4.2

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования на территории Майского сельсовета

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Районный бюджет | Бюджет МО |
| 1 Мероприятие «Обустройство остановочных пунктов» | 2023 | - | 100 | - |
| 1.1 обустройство остановочного пункта с. Майское Утро, в т.ч.: установка автопавильонов, дорожных знаков, освещения | 2023 | - | 100 | - |
| 1.2 обустройство остановочного пункта д. Малый Телек, в т.ч.: установка автопавильонов, дорожных знаков, освещения | 2023 | - | 100 | - |

Программой также предусмотрено мероприятие по содержанию существующих автобусных остановок (мероприятие предусмотрено разделом 4.1). Мероприятие предусматривает расчистку от снега остановочных площадок, ремонт и мытье павильонов. Также содержание остановок косвенно связано с содержанием ТСОДД (мытье, своевременная замена дорожных знаков) (мероприятие по содержанию ТСОДД предусмотрено разделом 4.1).

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено сохранение автомобильных дорог объектами дорожного сервиса – станциями технического обслуживания и автозаправочными станциями в с. Идринское.

В Майском сельсовете основными принципами размещения объектов постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей принимаются:

сохранить существующие объекты хранения транспортных средств;

предусмотреть выполнение требований к размещению автостоянок для транспорта инвалидов;

считать, что автомобили, принадлежащие населению, проживающему в индивидуальных домах, размещаются на придомовых участках.

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства тротуаров, освещения участков автомобильных дорог.

Мероприятия по данному разделу:

1. Формирование системы улиц с пешеходным движением, в т.ч. строительство тротуаров, обустройство пешеходных переходов, устройство пешеходных ограждений. Строительство новых тротуаров должно проводиться в комплексе с обустройством наземных пешеходных переходов (в т.ч. установкой дорожных знаков, разметки), обеспечением освещения, устройством пешеходных ограждений. Тротуары должны иметь твердое покрытие, отделение от проезжей части (парковочных карманов) бортовым камнем. Пешеходные переходы должны быть приспособлены для лиц с ограниченными возможностями

2. Содержание (своевременная замена лампочек и др.) и развитие (установка новых опор освещения, светильников и др.) системы уличного освещения.

Таблица 4.3

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Районный бюджет | Бюджет МО |
| 1 Мероприятие «Развитие пешеходной инфраструктуры» | 2023-2024 | - | - | 100 |
| 1.1 обустройство тротуара ул. Молодежная, с. Майское Утро | 2023-2024 | - | - | 100 |
| 2 Мероприятие «Содержание системы уличного освещения» | 2022-2033 | - | - | 100 |

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта связаны с содержанием и реконструкцией автомобильных дорог (мероприятия предусмотрены разделом 4.1).

Мероприятия по развитию инфраструктуры для транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог

Основным направлением деятельности в области дорожного хозяйства является реализация мероприятий, связанных с обеспечением сохранности и поддержанием работоспособности автомобильных дорог общего пользования местного значения (в первую очередь их содержание).

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

Чтобы увеличить безопасность дорожного движения, необходимо провести следующие мероприятия на территории поселения:

повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди участников дорожного движения, в том числе среди несовершеннолетних;

содержание автомобильных дорог, в т.ч. содержание и установка новых ТСОДД, текущий ремонт дорог (мероприятие предусмотрено разделом 4.1);

содержание и развитие системы освещения (мероприятие предусмотрено разделом 4.4);

развитие пешеходной инфраструктуры (мероприятие предусмотрено разделом 4.4), в т.ч. пешеходных переходов в районе детских учреждений

установка дорожных знаков.

Таблица 4.4

Мероприятия по организации дорожного движения

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Районный бюджет | Бюджет МО |
| 1 Мероприятие «Установка дорожных знаков» | 2023-2025 | - | - | 100 |

5.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Важным элементом повышения безопасности дорожного движения является развитие сервисов Интеллектуально-транспортных систем (ИТС).

Необходимость создания ИТС в настоящее время стало понятным и не вызывает сомнений. В связи с необходимостью достаточно значительных финансовых и временных затрат на создание ИТС актуальным является вопрос выбора приоритетных сервисов ИТС, которые дадут наибольший эффект для улучшения функционирования транспортных систем, что в итоге и является главной целью создания ИТС.

ИТС должна решать следующие основные задачи:

- обеспечение повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры;

- обеспечение снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру от индивидуального и грузового автомобильного транспорта без ущерба для мобильности населения;

- повышение надежности и безопасности функционирования транспортного комплекса;

- повышение удобства пользования услугами транспортного комплекса.

Целью развития ИТС в среднесрочном периоде является создание и системная интеграция современных информационных и коммуникационных технологий и средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями, ориентированной на повышение безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для всех участников движения.

Достижение указанных целей в составе ИТС в качестве первоочередных требуется реализация задач по созданию и совершенствованию подсистем:

- обеспечения актуальной и достоверной информацией о функционировании транспортного комплекса всех участников движения, органов управления транспортным комплексом, участников транспортной деятельности и потребителей услуг транспортного комплекса;

- управления транспортными потоками с минимизацией задержек транспортных средств и негативного влияния на окружающую среду;

- автоматизации контроля нарушений правил дорожного движения, особенно тех, которые влияют на пропускную способность УДС и безопасность движения;

- управления работой пассажирского транспорта, обеспечения надежности его работы и увеличения скорости и регулярности движения;

- мониторинга погодных условий и состояния окружающей среды;

- электронных платежей за транспортные услуги.

Важной является задача по интеграции работы указанных систем между собой.

Основным нормативным документом, определяющим состав элементов ИТС и ее построение, является ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 «Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы)», в соответствии с которым развитие ИТС методологически базируется на системном подходе, формируя ИТС как взаимодействующие системы (совокупности систем).

В соответствии с данным ГОСТом полное развитие ИТС предусматривает 11 сервисных доменов:

- информирование участников движения - обеспечение пользователей ИТС статической и динамической информацией о состоянии транспортной сети, включая модальные перемещения и перемещения посредством трансферов;

- управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам - управление движением транспортных средств, пассажиров и пешеходов, находящихся в транспортной сети;

- конструкция транспортных средств - повышение безопасности, надежности и эффективности функционирования транспортных средств посредством предупреждения пользователей или управления системами, или агрегатами транспортных средств;

- грузовые перевозки - управление коммерческими перевозками - перемещением грузов и соответствующим транспортным парком, ускорение разрешительных процедур для грузов на национальных и юридических границах, ускорение кроссмодальных перемещений грузов с полученными разрешениями;

- общественный транспорт - функционирование служб общественного транспорта и предоставление информации перевозчикам и пользователям, учитывая аспекты мультимодальных перевозок;

- службы оперативного реагирования - обслуживание инцидентов, определяемых как чрезвычайные обстоятельства (авария);

- электронные платежи на транспорте - трансакции и резервирование в транспортном секторе;

- персональная безопасность, связанная с дорожным движением, - защита пользователей транспортного комплекса, включая пешеходов и участников движения с повышенной уязвимостью;

- мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды - деятельность, направленная на мониторинг погоды и уведомление о ее состоянии, а также о состоянии окружающей среды;

- управление и координация при чрезвычайных ситуациях - деятельность, связанная с транспортом, осуществляемая в рамках реагирования на природные катаклизмы, общественные беспорядки или террористические акты;

- национальная безопасность - деятельность, которая непосредственно защищает или смягчает последствия причинения вреда или ущерба физическим лицам и предприятиям, вызванные природными катаклизмами, общественными беспорядками или террористическими актами.

При этом в ГОСТ указывается, что приведенная выше категоризация, подразумевающая 11 доменов, не предписывает, чтобы любые архитектуры ИТС состояли из такого же набора доменов. Конкретная архитектура должна наилучшим образом соответствовать условиям конечного ее применения и должна быть независимой от сервисов, которые она поддерживает.

Выбор приоритетных сервисных доменов, развитие которых необходимо в кратчайшие сроки, должен быть ориентирован на решение наиболее острых проблем функционирования транспортного комплекса.

В настоящее время обозначенные проблемы на территории муниципального образования отсутствуют. В связи с этим внедрение ИТС для сельсовета нецелесообразно.

5.3. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (ненефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство АЗС колонкой с газомоторным топливом (мероприятие предусматривается за счет внебюджетных источников).

Уменьшение выбросов вредных веществ возможно также при более рациональной схеме организации движения на маршруте транспортных средств, снижающей время движения транспортных средств по улично-дорожной сети, количество остановок, время задержек, повышающей скорость сообщения. Необходимо добиваться как можно меньшего времени движения транспортных средств на переходных режимах, поскольку именно при переходных режимах наблюдается повышенный выброс загрязняющих веществ.

Мероприятия, призванные обеспечить снижение загрязнения атмосферного воздуха, также связаны с мероприятиями, принимаемыми для улучшения общей транспортной ситуации в населенных пунктах. К таким мероприятиям, помимо действий, связанных с улучшением эксплуатационных свойств транспортных средств, качества используемых бензинов и других расходных материалов, относятся и средства организации дорожного движения, а именно:

- применение экологических добавок в дорожном полотне.

5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам, предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

С этой целью предусмотрено сохранить взаимодействие администрации муниципального образования с транспортным предприятием, занимающимся содержанием автомобильных дорог.

6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы. Основной целью Программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса Майского сельсовета.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по обеспечению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (содержание дорог);

выполнение комплекса работ по строительству, конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (реконструкция, строительство новых автомобильных дорог).

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Майского сельсовета, средства бюджета Идринского района и Красноярского края. Объемы финансирования мероприятий определяются после принятия соответствующих программ и подлежат уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления по развитию транспортной инфраструктуры.

При реализации Программы предполагается привлечение финансирования из средств дорожного фонда.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости реализации мероприятий, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров объекта на основании изучения местных условий.

На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная стоимость. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.1. Включает в себя оценку величины необходимых капитальных вложений, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов транспортной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам работ.

Таблица 6.1

Объемы и источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

| Мероприятия |  | Стоимость мероприятий, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | 2023 г |  | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028-2033 гг |  |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог» | 131049 |  |  | 22569,55 | 61884,25 | 29122 | 11648,8 | 5824,4 | - |  | Краевой бюджет, бюджет МО |
| 1.1 реконструкция а/д Подъезд к Майскому Утру | 58244 |  |  | - | 29122 | 29122 | - | - | - |  | Краевой бюджет |
| 1.2 реконструкция с обустройством твердого покрытия ул. Мира, с. Майское Утро | 21841,5 |  |  | 10920,75 | 10920,75 | - | - | - | - |  | Бюджет МО |
| 1.3 реконструкция с обустройством твердого покрытия ул. Зеленая, с. Майское Утро | 11648,8 |  |  | - | - | - | 11648,8 | - | - |  |  |
| 1.4 реконструкция с обустройством твердого покрытия ул. Заречная, с. Майское Утро | 5824,4 |  |  | - | - | - | - | 5824,4 | - |  |  |
| 1.5 реконструкция с обустройством твердого покрытия ул. Гагарина, д. Малый Телек | 10192,7 |  |  | - | 10192,7 | - | - | - | - |  |  |
| 1.6 реконструкция с обустройством тротуара ул. Молодежная, с. Майское Утро | 23297,6 |  |  | 11648,8 | 11648,8 | - | - | - | - |  |  |
| 2 Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | 105634,1 |  |  | 35211,37 | 35211,37 | 35211,37 | - | - | - |  | Краевой бюджет |
| 2.1 ремонт а/д Минусинск – Новоселово - Идринское | 105634,1 |  |  | 35211,37 | 35211,37 | 35211,37 | - | - | - |  | районный бюджет |
| 3 Мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 57469,5 |  |  | 5746,95 | 5746,95 | 5746,95 | 5746,95 | 5746,95 | 28734,75 |  | краевой бюджет, бюджет МО |
| 3.1 Содержание местных а/д | 18490 |  |  | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | 9245 |  | бюджет МО |
| 3.2 Содержание межмуниципальных или региональных а/д | 38979,5 |  |  | 3897,95 | 3897,95 | 3897,95 | 3897,95 | 3897,95 | 19489,75 |  | краевой бюджет |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мероприятие «Обустройство остановочных пунктов» | 800 |  |  | 800 | - | - | - | - | - |  | Бюджет МО |
| 1.1 обустройство остановочного пункта с. Майское Утро, в т.ч.: установка автопавильонов, дорожных знаков, освещения | 400 |  |  | 400 | - | - | - | - | - |  | Бюджет МО |
| 1.2 обустройство остановочного пункта д. Малый Телек, в т.ч.: установка автопавильонов, дорожных знаков, освещения | 400 |  |  | 400 | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мероприятие «Развитие пешеходной инфраструктуры» | 13851,2 |  | 6925,6 |  | 6925,6 | - | - | - | - | Бюджет МО |  |
| 1.1 обустройство тротуара ул. Молодежная, с. Майское Утро | 13851,2 |  | 6925,6 |  | 6925,6 | - | - | - | - | Бюджет МО |  |
| 2 Мероприятие «Содержание системы уличного освещения» | * |  | * |  | * | * | * | * | * | Бюджет МО |  |
| Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мероприятие «Установка дорожных знаков» | 230 |  | 120 |  | 80 | 30 | - | - | - | Бюджет МО |  |
| Всего по программе | 309033,8 |  | 71373,47 |  | 109848,2 | 70110,32 | 17395,75 | 11571,35 | 28734,75 |  |  |

Примечание: Точный объем капитальных вложений в реализацию мероприятий на период 2022-2033 гг. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета округа, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета округа, ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле:

Уэф = Фф/Фп, где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (Уэф 95%);

удовлетворительный (Уэф 75%);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Таблица 7.1

Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| Цель программы | Задачи программы | Предусмотренные мероприятия | Оценка социально- экономической эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажирооборота, товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике | - Реконструкция автомобильных дорог - Ремонт автомобильных дорог - Содержание автомобильных дорог | Увеличение скорости движения, снижение времени в пути, снижение вероятности ДТП, улучшение качества обслуживания территорий, снижение износа улично-дорожной сети |
| Развитие инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры | - Реконструкция автомобильных дорог - Ремонт автомобильных дорог - Содержание автомобильных дорог | Увеличение доступности эффективности грузопотока транспортной инфраструктуры |
| Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Обеспечение условия для пешеходного передвижения населения, повышение безопасности дорожного движения | - Строительство тротуаров вдоль улиц - Содержание и развитие системы уличного освещения | Снижение времени в пути пешеходам, снижение вероятности ДТП с участием пешеходов |
| Организация дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы | - Реконструкция автомобильных дорог - Ремонт автомобильных дорог - Строительство тротуаров вдоль улиц - Содержание и развитие системы уличного освещения - Обустройство остановочных пунктов - Установка дорожных знаков | Снижение вероятности ДТП снижение загрузки улично - дорожной сети |
| Развитие сети дорог | Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности, развитие в соответствии с транспортным спросом, развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, повышение качества содержания транспортной инфраструктуры, снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры | - Реконструкция автомобильных дорог | Расширение транспортных связей муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности повышение эффективности транспортного обслуживания и снижения издержек |

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Важнейшим элементом экономического механизма стимулирования инвестиций является создание условий роста инвестиционной активности.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6- месячный срок с даты утверждения генеральных планов. Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских поселений.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.

Реализация генерального плана округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении сельского поселения, по общим правилам, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития сельского поселения, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории сельского поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры округа являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

разработка предложений для региональных исполнительных органов власти, органов власти муниципального округа по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры поселения, в состав плана экономики округа.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории ЗАТО должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти.

Транспортная система Майского сельсовета является элементом транспортной системы Идринского района и Красноярского края, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджета края. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Высокая потребность в развитии транспортной инфраструктуры и бюджетные ограничения в части финансирования требуют расширения использования внебюджетных источников для финансирования развития транспортной инфраструктуры, в том числе заемных средств.

Для обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов) необходимо решение приоритетной задачи институциональных преобразований: разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей четкое законодательное распределение прав, ответственности и рисков между государством и инвестором, а также определение приоритетных сфер применения государственно-частного партнерства в сфере дорожного хозяйства, в том числе совершенствование законодательства, регулирующего вопросы инвестиционной деятельности в сфере дорожного хозяйства, осуществляемой в форме капитальных вложений.